## Slide 1: Metodología de desarrollo FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT FDD
Presentado por: Geraldine Quecan Carlos Lemus David Giraldo Cesar Bustos
ADSI 1020139

## Slide 2: FDD
Es una metodología ágil diseñada para el desarrollo de software, basada en la calidad y el monitoreo constante del proyecto.

## Slide 3: DESARROLLADA POR
Fue desarrollada por Jeff De Luca y Peter Coad a mediados de los años 90. Esta metodología se enfoca en iteraciones cortas, que permiten entregas tangibles del producto en un periodo corto de tiempo, de como máximo dos semanas.

## Slide 4: Características
Se preocupa por la calidad, por lo que incluye un monitoreo constante del proyecto.
Ayuda a contrarrestar situaciones como el exceso en el presupuesto, fallas en el programa o el hecho de entregar menos de lo deseado.

## Slide 5
Propone tener etapas de cierre cada dos semanas. Se obtienen resultados periódicos y tangibles.
Se basa en un proceso iterativo con iteraciones cortas que producen un software funcional que el cliente y la dirección de la empresa pueden ver y monitoriar.

## Slide 6
VENTAJAS

## Slide 7
El equipo de desarrollo no malgasta el tiempo y dinero del cliente desarrollando soluciones innecesariamente generales y complejas que en realidad no son un requisito del cliente.
Cada componente del producto final ha sido probado y satisface los requerimientos.
Rápida respuesta a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo.
Entrega continua y en plazos cortos de software funcional.
Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo.

## Slide 8
DESVENTAJAS

## Slide 9
Falta de documentación del diseño. El código no puede tomarse como una documentación. En sistemas de tamaño grande se necesitar leer los cientos o miles de páginas del listado de código fuente.
Problemas derivados de la comunicación oral. Este tipo de comunicación resulta difícil de preservar cuando pasa el tiempo y está sujeta a muchas ambigüedades.
Fuerte dependencia de las personas. Como se evita en lo posible la documentación y los diseños convencionales, los proyectos ágiles dependen críticamente de las personas.
Falta de reusabilidad. La falta de documentación hacen difícil que pueda reutilizarse el código ágil.

## Slide 10
PROCESOS

## Slide 11
Desarrollar un modelo global: Al inicio del desarrollo se construye un modelo teniendo en cuenta la visión, el contexto y los requisitos que debe tener el sistema a construir. Este modelo se divide en áreas que se analizan detalladamente. Se construye un diagrama de clases por cada área.

## Slide 12
Construir una lista: Se elabora una lista que resuma las funcionalidades que debe tener el sistema, cuya lista es evaluada por el cliente. Cada funcionalidad de la lista se divide en funcionalidades más pequeñas para un mejor entendimiento del sistema.

## Slide 13
Planear: Se procede a ordenar los conjuntos de funcionalidades conforme a su prioridad y dependencia, y se asigna a los programadores jefes.

## Slide 14
Diseñar: Se selecciona un conjunto de funcionalidades de la lista. Se procede a diseñar y construir la funcionalidad mediante un proceso iterativo, decidiendo que funcionalidad se van a realizar en cada iteración. Este proceso iterativo incluye inspección de diseño, codificación, pruebas unitarias, integración e inspección de código.

## Slide 15
Construir : se procede a la construcción total del proyecto.

## Slide 16
ROLES Y RESPONSABILIDADES

## Slide 17
El equipo de trabajo está estructurado en jerarquías, siempre debe haber un jefe de proyecto, y aunque es un proceso considerado ligero también incluye documentación (la mínima necesaria para que algún nuevo integrante pueda entender el desarrollo de inmediato).

## Slide 18: Arquitecto jefe
Realiza el diseño global del sistema. Ejecución de todas las etapas.

## Slide 19: Director de desarrollo
Lleva diariamente las actividades de desarrollo. Resuelve conflictos en el equipo. Resuelve problemas referentes a recursos.

## Slide 20: Programador Jefe
Analiza los requerimientos. Diseña el proyecto. Selecciona las funcionalidades a desarrollar de la última fase del FDD.

## Slide 21: Propietario de clases
Responsable del desarrollo de las clases que se le asignaron como propias. Participa en la decisión de que clase será incluida en la lista de funcionalidades de la próxima iteración.

## Slide 22: Expertos de dominio
Puede ser un usuario, un cliente, analista o una mezcla de estos. Poseen el conocimiento de los requerimientos del sistema. Pasa el conocimiento a los desarrolladores para que se asegure la entrega de un sistema completo.

## Slide 23
Cuando usarla

## Slide 24
Toda metodología debe ser adaptada al contexto del proyecto (recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de sistema).
Exigiendo un esfuerzo considerable para ser adaptadas, sobre todo en proyectos pequeños y con requisitos muy cambiantes.
Las metodologías ágiles ofrecen una solución casi adecuada para una gran cantidad de proyectos.

## Slide 25: WEBGRAFIA
http://metodologiafdd.blogspot.com.co/